# Memória Virtual
# Manual de Migração

## Introdução
Este documento irá tratar dos passos necessários para a migração do sistema MV em produção na Cloud do ICMC para uma versão mais recente do sistema em desenvolvimento.
É importante estabelecer todos os passos referentes à migração da infraestrutura (SGBD, servidor de aplicação, bibliotecas e sistema operacional), modelagem dos dados (DDL), dados já presentes na aplicação, e por fim, a aplicação em si.

## Considerações Importantes
Como o sistema implantado no Cloud do ICMC já está em uso (ambiente de produção), os registros realizados na versão antiga do sistema devem ser mantidos e compatibilizados com a versão mais recente do sistema.
Para que os dados do sistema em produção não sejam perdidos em caso de falha durante a migração, é necessário realizar backup do banco de dados (descrito na seção Backup do Banco de Dados). Deste modo, é possível restaurar o estado do sistema que está sendo atualizado.
## Informações técnicas da Versão Estável e a Versão Antiga
## Backup do Banco de Dados
Para fazer o backup:
  - Abra o PgAdmin e faça login no PostgreSQL
  - Clique com o botão direito no banco de dados e escolha a opção Backup
  - Preencha as seguintes informações:
    - O local para armazenar o backup,
    - Em Format, selecione a opção TAR,
    - Em Encoding, selecione a opção UTF8,
    - Em Rolename, selecione a opção postgres
  - Clique no botão Backup
É importante parar o servidor antes de fazer o backup, para garantir que nenhuma alteração será feita durante a migração do sistema.
## Plano de Contingência
A ideia do plano de contingencia é se houver algum problema muito grave que nos faça voltar a atrás e restaurar o sistema.
- Restaurar o backup feito do banco de dados na versão antiga do SGBD
- Subir o serviço do glassfish em sua antiga versão
- Publicar a aplicação e configurá-la como antes

## Passo-a-passo da migração

1. Gerar TAG
2. Construir o Projeto
3. Migrar para a versão adequada do GlassFish (opcional)
4. Migrar para a versão adequada do PostgreSQL (opcional)
5. Executar os scripts para modificar a DDL do banco (etapa crítica, precisa de análise)
O script AlterDatabase se encontra em: memoria_virtual_src/trunk/memoriavirtualEJB/ejbModule/META-INF/databaseScripts/AlterDatabase.sql
1. Publicar a aplicação
2. Realizar testes
### Execução do processo de build do MV
Construção do projeto
Ferramentas utilizadas: Eclipse e Ant.
A seguir será apresentado o processo de build do projeto Memória Virtual. Inicialmente faremos uma explicação mais ampla e em um segundo momento discutiremos mais profundamente cada uma das etapas.

Uma visão geral:

O projeto Memória Virtual está dividido de acordo com os seguintes módulos:
- memoriavirtual
- memoriavirtualEJB
- memoriavirtualMobile
- memoriavirtualWeb
- memoriavirtualWebService

Excluíndo o módulo memoriavirtualMobile, todos os outros possuem um arquivo build.xml que irá coordenar o processo de construção do projeto.
Esses 4 build.xml criam em um diretório as pastas onde serão compilados os arquivos de código-fonte (antes de fazer isso, os arquivos já existentes serão apagados para  assim serem pegos os novos arquivos). Após feito isso, as referências são criadas. No EJB, a única referência é a do próprio GlassFish. Já no Web, além da referência ao GlasFish tem também a referência ao .jar do EJB e assim por diante. Depois das referências, ele compila o código e gera o .jar ou .war.
Os builds a serem executados possuem uma hierarquia de execução e os artefatos gerados são utilizados pelos módulos anteriores.

Primeira etapa-módulo memóriavirtual)

O módulo memóriavirtual irá invocar os build.xml dos módulos restantes na seguinte ordem: memoriavirtualEJB,memoriavirtualWeb e por fim  memoriavirtualWebService.
Após estas chamadas os artefados que serão gerados serão unificados no arquivo “memoriavirtual.ear”(estarão incluídos arquivos nos formatos “.jar” e ”.war”).
Nas próximas estapas análisaremos os módulos que estão sendo invocados nesta primeira etapa.

Segunda etapa-módulo memoriaEJB)

As propriedades e diretórios a serem utilizados são indicados/criados.
O diretório do glassfish é indicado no arquivo build.propertie.
São executados as targets: init,compile e memJar.
Ao final é construído o arquivo “memoriavirtualEJB.jar’’ que será incluído no arquivo da primeira etapa “memoriavirtual.ear” .

Terceira etapa-memoriavirtualWeb)

As propriedades e diretórios a serem utilizados são indicados/criados.
O diretório do glassfish é indicado no arquivo build.propertie.
São executados as targets: init,compile e memWar.
O arquivo “.properties” será incluído  também no aqruivo final dessa etapa.
Ao final é construído o arquivo memoriavirtualWeb.war que será incluído no arquivo da primeira etapa “memoriavirtual.ear”

Quarta etapa-memoriavirtualWebService)

As propriedades e diretórios a serem utilizados são indicados/criados.
O diretório do glassfish é indicado no arquivo build.propertie.
São executados as targets: init,compile e memWar.
Ao final é construído o arquivo “memoriavirtualWebService.war’’ que será incluído no arquivo da primeira etapa “memoriavirtual.ear” .
Para compilar o projeto do Web Service, é necessário um .jar da biblioteca do Base 64 encoding. Ele chama xmlsec.jar e está na pasta memoriavirtual/EarContent/META-INF/lib/. esse arquivo está referenciado no build.xml.

Análise mais aprofundada)

Agora será explicado com mais detalhes e com linhas de cógido como cada etapa está disposta. Vale ressaltar que trataremos dos trechos de códigos mais relevantes no código caso essa etapa seja realizado em outros ambientes de desenvolvimentos algumas alterações deverão ser realizadas como por exemplo a alteração dos paths indicados.
Utilizaremos novamento o sistema de divisão por etapas (relacionadas aos módulos do projeto).

Primeira etapa- memoriavirtual )
Project: memoriavirtualEAR
Target: build
Deletar os arquivos compilados em build anteriores, tais quais: *.jar/war/ear
Invocar os sub projetos memoriavirtualEJB, memoriavirtualWeb, memoriavirtualWebService
Organizar os arquivos compilados (.jar/.war) num pacote EAR, utilizando o descritor localizado em META-INF/application.xml

Segunda etapa memoriavirtualEJB)
Project: memoriavirtualEJB

Properties
target.jar = “.../memoriavirtualEJB/jar/target.jar”
ejb.dir = “.../memoriavirtualEJB/ejbModule”
ejb.build.classes = “.../memoriavirtualEJB/build/classes”

LoadProperties (“include”)
.../memoriavirtualEJB/build.properties

Incluir os arquivos .jar do GlassFish

Target: init

Criar diretório ../build_EJB/
Excluir arquivos existentes no diretório ../build_EJB/
Criar diretório ../build_EJB/classes/
Criar diretório ../build_EJB/src/
Copiar ../ejbModule/META-INF/ para ../build_EJB/META-INF/

Target: compile (depends on init)
Indicar o path no qual o javac irá atuar(srcdir="${ejb.dir}")
Apontar o diretório de destino ../build_EJB/classes
Alterar o atributo “refid” do “classpath” refid="glassfish.classpath"

Target: memJar (depends on compile)

Indicar o destino do jar através do atributo “destfile”(destfile="../memoriavirtualEJB.jar")
Setar o diretório do agrupamento fileset "../build_EJB/classes"
Indicar o diretório do “metainf” "../build_EJB/META-INF"
Incluir  os arquivos "ejb-jar.xml" e "persistence.xml

Terceira etapa -memeoriavirtualWeb)

Project: memoriavirtualEJB

Properties
memoriavirtualWeb.war = ../memoriavirtualWeb.war
web.dir = src
web.build.classes = ../build_WEB/classes
web = WebContent
web.lib l = ${web}/WEB-INF/lib
web.xml = ${web}/WEB-INF/web.xml

LoadProperties (“include”)
srcfile="build.properties"
ncluir os arquivos .jar do GlassFish
Incluir o arquivo memoriavirtualEJB.jar do EJB.classpath

Target: init

Criar diretório ../build_WEB/classes
Criar diretório ../build_WEB/src
Excluir arquivos existentes no diretório ../build_WEB
Criar diretório ../build_WEB/classes
Criar diretório ../build_WEB/src
Copiar ${web.dir} incluindo o **/*.properties para ${web.build.classes}

Target: compile(depends on init)
Indicar o destino do diretório em que o javac atuará srcdir=${web.dir} e o diretório de destino destdir=${web.build.classes}
Alterar o atributo “refid” do “classpath” refid=glassfish.classpath e refid=EJB.classpath

Target: memWa(depends on compile)
Indicar o destino do arquivo “war” destfile = ${memoriavirtualWeb.war}
Indicar ao atributo webxml = ${web.xml}
Excluir os arquivos presentes no diretório de arquivo web
Indicar ao diretório da  lib, dir=${web.lib}
Indicar ao diretório da classes, dir=${web.build.classes}

Quarta etapa-memoriavirtualWebService)

Project: memoriavirtualWebService

Properties
memoriavirtualWebService.war = ../memoriavirtualWebService.war
ws.build.classes = ../build_WS/classes
ws.dir" location = ../build_WS/src
web.xml = WebContent/WEB-INF
web.lib = WebContent/WEB-INF/lib

LoadProperties (“include”)
build.properties

Incluir os arquivos .jar do GlassFish
Incluir o arquivo memoriavirtualEJB.jar do EJB.classpath
Incluir o arquivo memoriavirtualWEB.war do WEB.classpath
Incluir o arquivo ../memoriavirtual/META-INF/lib do	Base64.classpath
Incluir xmlsec.jar

Target: init
Criar diretório ./build_WS/classes
Criar diretório ../build_WS/src
Excluir os arquivos presentes no diretório de arquivo build
Criar diretório ./build_WS/classes
Criar diretório ../build_WS/src

Target: compile(depends on init)
Indicar o destino do diretório em que o javac atuará srcdir=${ws.dir} e o diretório de destino destdir=${ws.build.classes}
Alterar o atributo “refid” do “classpath” refid=glassfish.classpath,refid=EJB.classpath, refid= WEB.classpath e refid=Base64.classpath

Target: memWa(depends on compile)
Indicar o destino do arquivo “war” destfile = ${memoriavirtualWebService.war}
Indicar ao atributo webxml = ${web.xml}
Indicar ao diretório do arquivo, dir=${ws.build.classes}
Indicar ao diretório da  lib, dir=${web.lib}
### Publicação no GlassFish
Introdução
Após a execução do processo do build devemos publicar no servidor do GlassFish os arquivos que foram gerados. Assim a equipe poderá fazer um pull dos arquivos contendo o projeto com a última versão que tenha sido construída.
Ferramentas necessárias: Eclipse, JUnit, Jenkins, GlassFish, Ant and Java.
Com as ferramentas instaladas passaremos então para segunda etapa.

Supomos que o arquivo/projeto que irá construir o build já esteja pronto para ser utilizado nessa etapa de publicação no GlassFish.
Faça o build do projeto e confira se não ocorre problemas.

Preparação para a publicação
Inicialmente deveremos criar um arquivo em nosso terminal que será utilizado para ser acessado. Neste arquivo será colocado os parâmetros e comandos necessários para fazermos a publicação do projeto no GlassFish.
Antes de proseguirmos vale mostrar que usaremos a seguinte variável $CAMINHO_DO_GLASSFISH para indicarmos o path no qual o GlassFish se encontra em nosso ambiente, no caso temos que	$CAMINHO_DO_GLASSFISH=/home/mvirtual/glassfish/glassfish4.1/
Este path deve ser alterado caso a localização se altere.
 A seguir crie arquivo que irá executar o comando de deploy no glassfish
nano $CAMINHO_DO_GLASSFISH/bin/deploy
Inserir comando abaixo e salvar o arquivo:
$CAMINHO_DO_GLASSFISH/bin/asadmin --echo=true --host=localhost \--port=4949 --user=admin --passwordfile=/home/mvirtual/glassfish/glassfish4.1/bin/pass --secure=false deploy --force=true --name=mv--contextroot=/memoriavirtual \/jenkins_workspace/memoria_virtual_src/trunk/memoriavirtual.ear

Esses pâmetros incluem:
- O nome do usuário
- O arquivo que possuí a senha do usuário
- A localização dos arquivos para deploy
- Entre outros
Após a etapa acima devemos criar outro arquivo que conterá a senha do admin do glassfish e será acessado através do comando criado e inserido no arquivo anterior. Esta separação entre os arquivos serve como uma forma de proeteção da senha.

Crie o arquivo no terminal
nano $CAMINHO_DO_GLASSFISH/bin/pass
Acrescentar a linha e por fim salvá-lo:
AS_ADMIN_PASSWORD =$password

Deveremo agora fornecer ao Jenkins permissão para poder executar o arquivo “deploy” e ler o arquivo “pass” criados acima.Para isso, o jenkins será adicionado ao grupo dos dois arquivos e a permissão de grupo será definida para permitir a leitura e execução, seguindo os comandos:

sudo usermod -a -G memoria jenkins
sudo chmod g+x deploy
sudo chmod g+r pass

Os passos a seguir deverão ser realizados dentro da ferramento Jenkins, para podermos configurá-la de modo que ela execute as tarefas que descrevemos no arquivo “deploy” e realize a publicação no GlassFish.
Acessar http://localhost:8081/
Ir para as configurações do Job que foi criado(na tela inicial).

Selecionar a opção “Adicionar passo de Build”
Em seguida escolha a opção “Executar shell”
No campo “comando” adicione a seguinte linha
$CAMINHO_DO_GLASSFISH/bin/deploy
Por fim salve as configurações e teremos terminado as configurações necessárias.

GlassFish)

Abra o Browser do GlassFish, utilizando porta 4848(default). No lado esquerdo da
janela principal.Você deverá ver seu projeto(Agora ele está publicado no GlassFish).
Você não tem que fazer nada no GlassFish , Jenkins e Ant tomará conta de tudo.