Plano de Gerência de Configuração de Software

Projeto: Memória Virtual

Responsável	Data	Versão
Ricardo Reimão	29/01/10	1
Luiz Ribeiro	20/04/2010	1.01

Sumário
1. Introdução .................................................................... 3
  1. Propósito .............................................................. 3
  2. Escopo .................................................................. 3
  3. Referência ............................................................. 3
2. Organização ................................................................. 3
  1. Identificação de Documentos ….............................. 3
  2. Ferramentas e Ambientes …................................... 3
    1. SVN ................................................................ 4
2.3 Localização de Artefatos ..................................... 4
1. Estrutura do Repositório .............................................. 5
  1. memoria_virtual_src ............................................ 5
  2. memoria_virtual_doc ............................................. 5
    1. Apresentação de Documentos …..................... 5
2. Controle e Mudança de Configuração …......................... 5
3. Acesso e utilização ….................................................... 6

1. Introdução

O Plano de Gerenciamento de Configuração estabelece e mantém a integridade de códigos-fonte e demais produtos do Memória Virtual, permitindo o acompanhamento destes itens durante todo o ciclo de vida do projeto, e preservando o histórico de evolução dos sistema. Auxiliando a gerenciar o estado dos itens de configuração dos sistemas, controlar as mudanças em itens de configuração e rastrear modificações nos itens de configuração ao longo do tempo.

1.1 Propósito

Este documento descreve a organização, nomenclatura e regras para o versionamento do projeto Memória Virtual. Todas as informações aqui devem ser utilizadas por todos os usuários que irão contribuir com a geração de código e documentação, para assim garantir uma padronização na utilização do mesmo.
1.2 Escopo

1.3 Referência
http://www.openoffice.org/
http://www.eclipse.org/
http://tortoisesvn.tigris.org/

2. Organização

2.1 Identificação de Documentos

Todos dos itens de configuração(diretórios, pastas, arquivos), com exceção do código fonte, devem ser identificados baseados na nomenclatura descrita a seguir:
<nome>_<nome>_<nome>, todas as letras dos nomes tem que estar em minúsculo.
Exemplo: caso_de_uso

2.2 Ferramentas e Ambientes

Para tal finalidade, estão sendo utilizadas ferramentas padrões do UNIX (Ubuntu), como o serviço de SVN (SubVersion) e SSH(Security Shell Host).
A instalação do SVN e SSH é procedida por meio do ‘Administrador de Pacotes Synaptic’ presente no Ubuntu 9.10, o qual faz a instalação de todos os pacotes necessários para o perfeito funcionamento destas aplicações.
Após a instalação dos mesmos, é necessária a configuração do SVN, pois o SSH já é configurado automaticamente. As configurações do SVN são dadas abaixo:
2.2.1 SVN (SubVersion)
> É necessário criar um grupo de usuários para somente estes poderem ter acesso aos arquivos do SVN, para assim garantir melhor segurança e estabilidade do serviço. Para isso criamos o grupo chamado de ‘svn-users’ por meio do comando:
groupadd <nome>
> Após criado o grupo, é necessário que os usuários do SVN estejam neste grupo. Para isso podemos inserir um usuário já criado neste grupo, OU criar um novo usuário neste grupo. Para ambos os casos, devemos utilizar o seguinte comando:
adduser <usuário> <grupo>
> Devemos criar agora o diretório aonde serão colocados os arquivos ( /svn_storage ), com permissão de acesso somente ao grupo svn-users e ao usuário administrador (mvirtual). Para isso, é utilizado os seguintes comandos:
sudo chown mvirtual.svn-users /svn_storage
sudo chmod -R 770 /svn_storage ( alterar o permissionamento do diretório)
sudo chmod g+s /svn_storage (alterar para herdar as configurações de grupo do diretório)
> Após isso, já podemos criar os diretórios os quais serão separados os tipos de arquivos do SVN. Para isso utilizamos o comando:
svnadmin create memoria_virtual_src
svnadmin create memoria_virtual_doc
> Visando a segurança e confiabilidade, devemos mudar o permissionamento destes diretórios, da seguinte maneira:
chgrp -Rf svn-users /svn_storage/memoria_virtual_src/*
chmod -R 770 /svn_storage/memoria_virtual_src
chgrp -Rf svn-users /svn_storage/memoria_virtual_doc/*
chmod -R 770 /svn_storage/memoria_virtual_doc
2.3 Localização de Artefatos
O repositório está estruturado em diretórios, para assim facilitar a localização e a organização na distribuição dos arquivos referentes ao projeto. Estes diretórios estão configurados junto ao SVN para garantir a sincronia entre os arquivos. A figura abaixo ilustra como deve ser organizado cada artefato em seu respectivo diretório, e essa organização deve se seguir a risca pois será de vital importância para localizar artefatos, controlar as mudanças em itens de configuração e rastrear modificações nos itens de configuração ao longo do tempo.
Exemplo: casos de uso e seus respectivos diagramas UML deverão estar no diretório de Requisitos.

3. Estrutura do repositório
3.1 memoria_virtual_src
 Contém os códigos fontes em relação a ultima versão do Projeto Memória Virtual.
3.2 memoria_virtual_doc
Contém todos os documentos relacionados com a ultima versão do Projeto Memória Virtual. Os documentos devem construídos utilizando-se o padrão Open Document que é um padrão livre para construção de documentos. Este padrão é implementado pela suíte Open Office[1].
3.2.1 Apresentação de Documentos
Toda apresentação de documentos será feita em PDF e versionada.
4. Controle e Mudança de Configuração
Em aberto
Objetivo de criar padrões para mudanças futuras

5. Acesso e Utilização
Para a transferência dos arquivos e pacotes junto ao SVN, é utilizado o SSH. Este encontra-se configurado na porta 2222 por motivos técnicos de acesso externo. Os clientes para utilização do subversion devem ser:
- Eclipse[2]
- TortoiseSVN[3]
Lembrando de configurar a porta de SSH para 2222. A string de conexão utilizada pelo SVN por meio de SSH é:
svn+ssh://<usuario>@<servidor>/<diretório> <repositório>

No caso do Memória Virtual:
svn+ssh://<usuario>@143.107.231.100/svn_storage/<repositório>